「公視基金會高階HD非線性剪輯暨合成工作站」採購案

備註條款
1. 投標廠商應於投標時提供投標計畫書一式二份，計畫書內容應包括：

1. 系統架構及說明(中文)。

2. 功能敘述。

3. 系統接線圖(含AutoCAD 圖檔，版本需早於2004)。

4. 產品廠牌型號。

5. 產品規格(含線材、接頭等)。

6. 設備數量清單。

7. 設備之使用手冊、技術手冊、維修手冊等手冊正本、影印本、PDF電子檔之數量清單(所需費用應含在報價中)。

投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。
2. 來源地區：國內製造之產品或國內廠商自行進口之國外廠商製造產品。

3. 標價條件：交貨至公視基金會指定之地點。如所報產品係國外產品，其所報價格應包括自行進口所需各項稅捐及費用，如關稅、貨物稅、商港服務費、推廣貿易服務費、報關提運費用等。

4. 報價幣別：以新台幣報價並含百分之五營業稅。

5. 決標基準：本案以總價決標，惟投標廠商應分報各項價格。

6. 交貨及裝機測試：

1. 簽約後（決標日）90天內完成交貨、安裝及測試。

2. 得標廠商於交貨後裝機測試前應提供Acceptance Test Plan (ATP)供公視基金會審定後據以辦理驗收事宜，內含測試之項目、格式、測試方法、參考值供驗收測試用，並需負責教導公視基金會工程人員做量測。

3. 得標廠商未依上述期限完成交貨、裝機測試時，每遲延一日應按契約價款千分之一逐日計課逾期違約金。

4. 得標廠商應負完全履約責任，負責系統之完整及設備之性能保證，如有任何缺失或缺少配件，得標廠商均應免費負責改善，否則視同驗收不通過，除依罰則（每遲延一日應按契約價款千分之一逐日計課逾期違約金）處置外，且公視基金會有權決定是否拒收及取消合約，得標廠商均不得提出異議。

5. 本工程所使用之所有線材、接頭、附件等均應為原廠指定之形式或經公視基金會認可之形式(於計畫書中詳列)。

7. 交貨地點：財團法人公共電視文化事業基金會

8. 驗收：

1. 驗收項目：
1-1. 依據得標廠商於規格標審查時所提之系統計劃書逐項驗收。
1-2. 由得標廠商提供ATP（Acceptance Test Plan）測試計劃書，經公視基金會確認後實施。
9. 付款辦法：依公視基金會付款相關規定辦理。

10. 得標廠商於交貨時應檢附原廠證明，如係進口貨應另附進口證明文件。

11. 保固：

1. 得標廠商於驗收合格之日起保固參年，並在保固期間內免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作及在正常操作情況下發生故障免費修理與更換非消耗性零組件。若標的物在保固期間內軟硬體有缺點(BUG)，得標廠商應負責維修或更新改善，並不得索取任何費用，且保固期應延長由缺點(BUG)發生日至缺點(BUG)改善完成日之天數。

2. 得標廠商須於交貨時提供參年之保固切結書。

3. 保固保證金為契約總價百分之三。得標廠商應於驗收合格後、請領貨款前，向公視基金會繳交契約總金額百分之三之保固保證金，於參年保固期滿無待解決事項後無息退還。

4. 得標廠商於接獲故障通知後，應在二十四小時內派員前來維修，並於七十二小時內將故障排除。

5. 若得標廠商無法在上述時限排除故障時，得標廠商應提供功能類似且經公視基金會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。

6. 若得標廠商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之二連續罰款至故障完全排除為止。罰款自保固保證金扣收，如有不足，得標廠商應無條件補足。

7. 得標廠商應於驗收合格後付款前，交付洽辦機關五年內(從驗收合格之翌日算起，非從停產日算起)保證充足之零件(或相同功能之可替代性零件)供應之保證書，其中消耗性零件應在接獲訂單後三星期內交貨，非消耗性零件應在接獲訂單後六星期內交貨。

8. 保固期滿後，得標廠商不得以任何理由拒絕修復有故障之設備；得標廠商不得任意哄抬零件及送修價格。

十二. 更新與升級：得標廠商於保固期間內應提供軟硬體之更新與升級至公視基金會認可之最佳版本，並不得索取任何費用。

十三. 若違反第十一、十二條款，則公視基金會有權選擇拒絕本案得標廠商日後到本會參與任何採購標案，本案得標廠商不得有異議。

十四. 得標廠商應提供計畫書所列之用手冊、技術手冊、維修手冊等手冊正本、影印本、PDF電子檔給公視基金會，公視基金會日後發現計畫書有漏列前述手冊，應無條件補足。
十五. 訓練：

1. 安排原廠技師及代理商合格技師在裝機現場進行訓練課程(On-Site  Training  Course)，共計不少於五天，針對系統解說及基本系統操作訓練，本單位員工不限上課名額。
2. 配合上述之需求，廠商須於投標計畫書中提供完整之使用者及管理者教育訓練計畫，須說明規劃之教育訓練時程、課程內容、授課師資、課程進行型態、課程實施地點、課程技術等級、教育訓練時數、人數等(經買方認可後，方可實施)。

PAGE  
1

